遂宁兴业投资集团

国有资产不动产安全维修服务（标1）

竞

争

性

谈

判

文

件

二〇二三年

第一章  竞争性公告

为排除兴业集团不动产安全隐患，拟开展国有资产不动产安全维修服务单位选聘工作。

一、项目内容

1.项目名称：国有资产不动产安全维修服务（标1）

2.招标人：遂宁兴业投资集团有限公司

3.建设地址：遂宁市船山区

4.工程招标范围：渠河南路5号二、三、四、五办公楼；天上街81号门面；新盐市街56号就业培训中心附属楼；文成街10幢6—7—14号住房；遂州中路307号量也极小3栋3单元住房等五处不动产的维修。（具体工程量清单见附件7）

二、竞标单位及人员资格要求

- 1.具有独立企业法人资格，具有有效的建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质。

- 2.业绩要求：近3年内完成2个类似业绩。

- 3.项目管理机构所有人员提供本单位近6个月的养老保险相关证明。

4.不属于集团违约失信名单内企业。

三、竞标商参加本次竞争性谈判活动应具备下列条件

1.报价函、报价明细表

2.法定代表人身份证证明复印件

3.授权委托书及授权代表身份证证明复印件

4.企业法人营业执照副本复印件

5.资质证书复印件

6.项目管理机构成员及资料复印件

7.近3年内业绩资料（附相关业绩合同）复印件

8.竞标人需承诺近三年未被纪监委、税务、发改、建设等监管部门查处处罚和列入不诚信名录

9.所有资料请密封，竞标文件密封后不作单独的补充。

注：如三证合一的企业需提供企业法人营业执照副本，以上内容需附复印件盖公司鲜章。

四、本次竞争性谈判评审

1.最高限价 71720.03  元。

2.招标人于竞标人递交竞标申请书的当天，对收到的竞标申请书按规定进行资格评审。招标人在符合条件的竞标人中选择二次报价最低作为中选单位。（二次报价低于最高限价85%，将启动低于成本价评审程序。出现同等有效低价情况，由评审小组择优选取。）

五、工期

30日，具体根据施工现场进度要求。

六、竞争性谈判文件发售方式及地点：

1.发售方式：现场发售及网上发售

（1）遂宁市河东新区灵云路76号遂投大厦4楼

（2）遂宁兴业集团有限公司官网（http://www.snxytz.cn/）免费下载竞标文件

2.报名方式：竞标人将法人代表身份证复印件、授权委托人身份证复印件、授权委托书、营业执照和资质证书复印件加盖鲜章，扫描打包发送至QQ邮箱1404568106@qq.com。文件命名“国有资产不动产安全维修服务（标1）报名”。

3.报名时间：2023年2月20日9:00至2023年2月23日17:30。

4.现场踏勘。报名结束后，招标人组织统一踏勘现场，踏勘现场时间为2023年2月24日。未参加者视为已对施工现场熟知。

七、报价截止时间和开标时间

2023年2月28日上午10:00分（北京时间）。

递交报价文件必须在报价截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合本竞争性谈判文件规定的报价文件恕不接受。

本次竞争性谈判采购不接受邮寄的报价文件。

八、开标地点

遂宁市河东新区灵云路76号遂投大厦517。

九、装订、密封和标注

装订要求：投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（技术说明、图、表及证件可以除外）编制和复制。

投标文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

密封和标注：报价文件统一封装在一个密封袋内，封袋密封处须加盖公章；密封袋上须注明所报项目名称。

投标文件需一正一副各一份。

十、联系方式

采 购 人：遂宁兴业投资集团有限公司

地    址：遂宁市河东新区灵云路76号遂投大厦4楼

联 系 人：曾女士

联系电话：0825—2663151

第二章 竞争性谈判须知

一、总则

1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件中所叙述的项目；

2．充分、公平竞争保障措施

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与竞争性谈判项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

二、竞争性谈判文件

1．竞争性谈判文件的构成

竞争性谈判文件由竞争性谈判文件总目录所列内容组成：

1）报价函、报价明细表

2）法人代表身份证证明

3）授权委托书及授权代表身份证证明

4）企业法人营业执照副本

5）资质证书

6）组织机构代码证副本

7）项目管理机构成员及资料

7）近3年内业绩资料，附相关业绩合同

8）竞标人需承诺近三年未被纪监委、税务、发改、建设等监管部门查处处罚和列入不诚信名录

9）不属于集团违约失信名单内企业

竞争性谈判文件格式

附件1

投标函

遂宁兴业投资集团有限公司：

我方全面研究了 “  国有资产不动产安全维修服务（标1）   ”项目竞争性谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1．我方自愿按照竞争性谈判文件规定的各项要求向招标人提供所需服务，总投标价为￥         万元（大写：                           ）。

2．一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目，满足招标人对该项目审查的范围及内容完全按照招标人的要求。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：

附件2

法定代表人授权书

遂宁兴业投资集团有限公司：

本授权声明：                     （报价人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                       （被授权人姓名、职务）为我方参加“   国有资产不动产安全维修服务（标1）   ”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，在采购活动中以我单位名义签署的一切文书，我单位均予以认可，对被授权人的签名负全部责任。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

说明：

1．如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2．如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

附件3

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件4

服务承诺及服务计划书

致：遂宁兴业投资集团有限公司：

根据贵方竞争性谈判文件的要求，我方对该项目做如下售后服务承诺：

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件5

无重大违法记录声明

遂宁兴业投资集团有限公司：

（报价单位）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
    特此声明。


                                    投标单位：（公章）

                                     年    月    日

附件7

不动产维修合同范本

甲方： 遂宁兴业投资集团有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就房屋维修事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

- 1、工程名称:

- 2、工程地点:

- 3、工程范围:

- 二、工程服务内容及形式

服务内容详见后附清单。

包工、包料、包工期、包质量、包安全。

- 三、维修费用

- 本次维修费用合计为：      元（大写）:   （含人工费、材料费、管理费、利润、税费、风险等一切费用），此合同为总价合同。

支付方式：维修完成后，乙方通知甲方进行验收，验收合格后，乙方向甲方提供付款申请及增值税发票，甲方收到相关资料后10个工作日内支付乙方97%维修费，竣工验收一年后无质量问题后再支付剩余3%维修费。

乙方银行账号信息：

户  名：

开户行：

账  号：

- 四、维修时限

- 乙方按本合同约定方式实施维修，在30日内完成。

- 五、维修要求

- 1.乙方在维修时不得造成房屋内其它设施损坏，不得搭建违章建筑。否则，造成的一切损失由乙方负责。

- 2.乙方自行组织维修施工人员，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责。

- 3.乙方负责清理该工程造成的建筑垃圾，工完料清，并服从甲方对该工程的建设管理，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担，并从甲方应付维修费中扣除。

4.乙方承包范围内因甲方方案调整未施工部分据实扣除。施工不合格部分或拒不实施部分，由甲方指派第三方完成的，由此产生的费用由甲方从应付金额中双倍扣除。

- 六、保修期

乙方提供  12   个月的保修。

- 七、合同修改

- 执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 八、违约责任

1.保修期内，出现质量问题，乙方未按甲方要求进行维修，或故意拖延维修，乙方将被列入甲方供应商黑名单。且由此造成的一切损失，由乙方负责赔偿甲方。

2.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》及相关规定执行。

- 九、其他

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成双方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。上述条款如有未尽事宜，应以书面补充作为附件。本合同另附件，本合同一式   伍  份，甲方叁份，乙方两份。

甲方：遂宁兴业投资集团有限公司     乙方：

法定代表人（委托代理人）：         法定代表人：

电话：0825-2317311                 电话：

签订地点：遂宁市河东新区灵云路76号

签订时间：    年  月  日

附件：乙方营业执照复印件

国有资产不动产安全维修服务（标1）施工清单

## 附件8                              分部分项工程清单与计价表

第1页共3页

遂宁兴业投资集团有限公司国有资产不动产安全维修服务 (标1) \

单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】

工程名称：                                                                            标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|  |  | 渠河南路5号二、三、四、五楼办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002 | 外脚手架 | 1．搭设方式：外脚手架(檐口高度) 双 排≤24m 2．搭设高度 ：根据现场执行考虑 | m2 | 420 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011611005231 | 拆除广告牌钢架 | 1.构件名称:广告牌钢架 2.拆除构件的规格尺寸:根据现场确定 | m2 | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011203001233 | 修复局部女儿墙、层 顶构件抹灰 | 1.修复局部女儿墙、层顶构件抹灰:抹 灰厚度 (mm) 18 M5干混砂浆 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011611005240 | 拆除阳台遮雨棚 | 1.构件名称:拆除阳台遮雨棚 2.拆除构件的规格尺寸:根据现场确定 | m2 | 63 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010901003180 | 新建阳台遮雨棚 | 1.新建阳台遮雨棚：轻质复合材料雨棚 | m2 | 63 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010103002181 | 建渣、拆除构件外运 | 1.废弃料品种:拆除构件 2.运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天上街81号门面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011610001182 | 拆除木门 | 1.拆除木门 | m2 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401003005 | 砌隔墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :标准砖 2.砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑 砂浆 | m3 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 自编194 | 拆除构件外运 | 1/拆除构件外运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新盐市街56号就业培训中心附属楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 自编183 | 清理屋面垃圾 | 1、清理屋面垃圾 | 工日 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010103002187 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 42 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-08

## 分部分项工程清单与计价表

第2页共3页

遂宁兴业投资集团有限公司国有资产不动产安全维修服务 (标1) \

单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】

工程名称：                                                                            标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 12 | 011604001243 | 原屋面平面层拆除 | 1. 拆除部位 2. 抹灰层种类 | m2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010902003241 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度 :50cm厚 2.混凝土种类：细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.6*6m建筑油膏嵌缝 | m2 | 140 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011101006242 | 屋面找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比：细石混凝土 找平层20cm厚 | m2 | 140 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011101006184 | 屋面防水施工 | 1、弹性体改性沥青防水卷材 SBS 聚酯 胎 3mm(含附加层、翻边) | m2 | 230 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011608002236 | 铲除涂料面 | 1.铲除涂料面 | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011406003235 | 满刮腻子 | 1.腻子种类:成品腻子粉 一般型 (Y) | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011701003239 | 里脚手架 | 1．搭设方式:里脚手架 2．搭设高度：根据现场考虑 | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文成街10幢6-7-14号住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011108004188 | 水泥砂浆零星项目 | 1.水泥砂浆零星项目:抹灰厚度 (mm) 18 M5干混砂浆 | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011604002189 | 立面抹灰层拆除 | 1. 立面抹灰层拆除 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010607005190 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.砌块墙钢丝网加固 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011201001191 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面一般抹灰：抹灰厚度 (mm) 18 M5干混砂浆 内墙面 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011701003 | 里脚手架 | 1．搭设方式:里脚手架 2．搭设高度：根据现场考虑 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 表-08

## 分部分项工程清单与计价表

第3页共3页

遂宁兴业投资集团有限公司国有资产不动产安全维修服务 (标1) \

单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】

工程名称：                                                                            标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|  |  | 遂州中路307号粮油技校3栋3单元住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011602002192 | 拆除室外化粪池顶部 混凝土板 | 1.拆除室外化粪池顶部混凝土板 | m3 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 25 | 040601010193 | 现浇混凝土池盖板 | 1.C20现浇混凝土池盖板150mm厚 | m3 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 26 | 011610001182 | 拆除木门 | 1.拆除木门 | m2 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 011601001195 | 拆除阳台砖墙 | 1.拆除阳台砖墙 | m3 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011108004188 | 修复构件混凝土 | 1.修复构件混凝土：抹灰厚度 (mm) 18 M5干混砂浆 | m2 | 25 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010401003005 | 女儿墙砌筑、抹灰 | 1.砖品种、规格、强度等级 :标准砖 2.砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑 砂浆 | m3 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030404034230 | 原开关改成空气开关 | 1.拆除原开关后改为空气开关 2.含打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等所有 费用 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | 010103002181 | 建渣、拆除构件外运 | 1.废弃料品种:建渣、拆除构件外运 2.运距：投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 自编234 | 排查墙面漏水并进行 管道修复(暂计，结 算时按时调整) | 排查墙面漏水并进行管道修复(暂计)， 结算时按时调整 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 031001006007 | 屋顶落水管 | 1.塑料排水管 UPVC DN110，含管件等 配套构件 | m | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-08